学習計画管理ツール

ドキュメント作成計画書

作成日: 2026/2/13

# 1. 本書の目的

本書は、学習計画管理ツールのAI駆動開発を成功させるために必要なドキュメントを整理し、作成計画を定める。

特に以下の点に注力する：

・AIが正確にコードを生成できる構造化された仕様の提供
・セキュリティリスクの事前把握と対策の明文化
・段階的な開発を支援するドキュメントの優先順位付け

# 2. セキュリティリスク分析

本ツールで想定されるセキュリティリスクを洗い出し、対策を定義する。

【リスクレベル凡例】

| 🔴 致命的 | 🟠 高 | 🟡 中 | 🟢 低 |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.1 データ保護に関するリスク

| リスクID | リスク内容 | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | ブラウザ保存データへの不正アクセス | 生徒情報の漏洩 | 暗号化保存、端末ロック推奨、センシティブデータの分離 |
| D-02 | JSONエクスポートファイルの流出 | 全データの漏洩 | エクスポート時の暗号化オプション、パスワード保護 |
| D-03 | 共有端末での利用によるデータ漏洩 | 他ユーザーによる閲覧 | セッション終了時の明示的ログアウト、自動クリア機能 |
| D-04 | バックアップ未実施によるデータ消失 | 全データの消失 | 定期的なエクスポート促進、自動バックアップ提案 |
| D-05 | 生徒番号と個人情報の紐づけファイル管理 | 個人特定 | 本ツール外での厳重管理を運用規定で明記 |

## 2.2 AI補完機能に関するリスク

| リスクID | リスク内容 | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 外部AI APIへのデータ送信 | 生徒データの外部流出 | ローカルAI優先、送信時は匿名化必須、送信内容の明示 |
| A-02 | AIの誤った補完による判断ミス | 不適切な学習計画 | 信頼度表示、重要判定は必ず確認、AI質問機能 |
| A-03 | 類似生徒パターン利用時のプライバシー | 間接的な個人特定 | 統計データのみ利用、k-匿名性の確保 |
| A-04 | AIコンテキストに機微情報が蓄積 | 学習特性等の漏洩 | コンテキストの暗号化、削除機能の提供 |

## 2.3 Webアプリケーション一般のリスク

| リスクID | リスク内容 | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| W-01 | XSS（クロスサイトスクリプティング） | 悪意あるスクリプト実行 | 入力のサニタイズ、CSP設定、Reactの自動エスケープ活用 |
| W-02 | CSRF（クロスサイトリクエストフォージェリ） | 意図しない操作実行 | ローカルファーストなら低リスク、API利用時はトークン検証 |
| W-03 | 依存ライブラリの脆弱性 | 既知の脆弱性を悪用 | 定期的なnpm audit、依存関係の最小化 |
| W-04 | 不適切なエラーメッセージ | システム情報の漏洩 | 本番環境でのエラー詳細非表示 |

## 2.4 運用に関するリスク

| リスクID | リスク内容 | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-01 | 講師の端末紛失・盗難 | データ漏洩 | 暗号化保存、リモートワイプ推奨（運用規定） |
| O-02 | 講師間でのデータ不正共有 | プライバシー侵害 | 担当生徒以外のデータアクセス制限（将来） |
| O-03 | 退職講師のデータ残存 | 不正アクセス | 引き継ぎ後のデータ削除手順の明確化 |
| O-04 | 保護者レポートの誤送信 | 情報漏洩 | 送信前確認画面、送信先の明示 |

# 3. セキュリティ対策方針

AI駆動開発において、AIに以下のセキュリティ方針を遵守させる。

## 3.1 データ保護の原則

| 原則 | 具体的な実装指針 |
| --- | --- |
| 最小権限の原則 | 必要最小限のデータのみ扱う。生徒の氏名・住所等は本ツールでは一切扱わない |
| データの暗号化 | LocalStorageへの保存時はAES-256で暗号化。鍵はユーザーのパスワードから派生 |
| センシティブデータの分離 | コンテキスト情報は通常データと分離して保存・管理 |
| 明示的な削除 | 生徒削除時は関連する全データ（履歴、コンテキスト含む）を完全削除 |

## 3.2 AI補完のセキュリティ

| 原則 | 具体的な実装指針 |
| --- | --- |
| ローカルファースト | AI処理は可能な限りブラウザ内で実行。外部API利用は最小限に |
| 匿名化必須 | 外部AIに送信する場合、生徒番号も含め識別子を完全除去 |
| 送信内容の明示 | 外部送信時はユーザーに送信内容を表示し、明示的な同意を取得 |
| ローカルモデル優先 | WebLLM等のブラウザ内AI活用を検討（Phase 3以降） |

## 3.3 入力検証とサニタイズ

| 対象 | 実装指針 |
| --- | --- |
| 全てのユーザー入力 | ホワイトリスト方式で許可文字を限定、HTMLタグは除去 |
| JSONインポート | スキーマ検証を必須とし、不正なデータ構造は拒否 |
| コメント・メモ欄 | 長さ制限、特殊文字のエスケープ |
| 数値入力 | 型チェックと範囲チェックを必須 |

## 3.4 AIへの指示テンプレート

コード生成時、AIに以下のセキュリティ要件を毎回伝達する：

【セキュリティ必須要件】
1. ユーザー入力は必ずサニタイズしてから使用すること
2. LocalStorageへの保存は暗号化関数を経由すること
3. 外部APIへのデータ送信は禁止（明示的に許可された場合を除く）
4. エラーメッセージにシステム内部情報を含めないこと
5. 依存ライブラリは最小限に、既知の脆弱性がないことを確認
6. dangerouslySetInnerHTML等の危険なAPIは使用禁止

# 4. ドキュメント一覧と作成計画

【作成フェーズ凡例】

| Phase 1: 必須（開発前） | Phase 2: 推奨（並行） | Phase 3: 拡張（後続） |
| --- | --- | --- |

## 4.1 設計ドキュメント

| ID | ドキュメント名 | 内容 | AI開発での用途 | フェーズ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | データモデル定義書 | エンティティ、属性、型、関係性をJSON Schemaで定義 | データ構造の正確な理解、型定義生成 | Phase 1 |
| DOC-02 | 画面遷移図 | 画面間の遷移とトリガー、ナビゲーション構造 | ルーティング、画面コンポーネント生成 | Phase 1 |
| DOC-03 | 技術スタック選定書 | フレームワーク、ライブラリの選定と理由 | 適切なコード生成、ベストプラクティス適用 | Phase 1 |
| DOC-04 | UIコンポーネント一覧 | 再利用可能なコンポーネントの定義とProps | 一貫したUI実装、コンポーネント生成 | Phase 2 |
| DOC-05 | 状態管理設計書 | グローバル状態、ローカル状態の設計 | 状態管理コードの生成 | Phase 2 |

## 4.2 セキュリティドキュメント

| ID | ドキュメント名 | 内容 | AI開発での用途 | フェーズ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | セキュリティ要件書 | 本章の内容を詳細化、チェックリスト形式 | 全コード生成時の必須参照ドキュメント | Phase 1 |
| SEC-02 | データ暗号化仕様書 | 暗号化アルゴリズム、鍵管理、実装パターン | 暗号化関連コードの生成 | Phase 1 |
| SEC-03 | 入力検証ルール集 | 各入力項目の検証ルール、サニタイズ方法 | バリデーションコードの生成 | Phase 1 |
| SEC-04 | AI補完セキュリティ仕様 | 匿名化ルール、送信可能データの定義 | AI補完機能のセキュアな実装 | Phase 2 |
| SEC-05 | 運用セキュリティガイド | 講師向けのセキュリティ運用ルール | ヘルプ画面、ガイダンス生成 | Phase 3 |

## 4.3 機能仕様ドキュメント

| ID | ドキュメント名 | 内容 | AI開発での用途 | フェーズ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNC-01 | ユーザーストーリー集 | 具体的な操作シナリオを「〇〇として△△したい」形式で記述 | 実装の目的理解、受け入れ基準明確化 | Phase 1 |
| FUNC-02 | 計算ロジック仕様書 | 予想点数、季節講習回数提案等のアルゴリズム | 計算関数の正確な実装 | Phase 2 |
| FUNC-03 | アラート条件定義書 | 各アラートの発生条件、閾値、優先度 | アラート機能の実装 | Phase 2 |
| FUNC-04 | AIプロンプト設計書 | 各補完機能のプロンプトテンプレート、期待出力形式 | AI補完機能の実装 | Phase 2 |
| FUNC-05 | レポート出力仕様書 | PDF出力のレイアウト、含める情報、フォーマット | PDF生成機能の実装 | Phase 3 |

## 4.4 データドキュメント

| ID | ドキュメント名 | 内容 | AI開発での用途 | フェーズ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA-01 | 単元マスターデータ | 学年×科目ごとの標準単元リスト（JSON形式） | 一般情報ベース補完の基礎データ | Phase 1 |
| DATA-02 | 祝日データ | 日本の祝日一覧（JSON形式） | スケジュール機能での祝日表示 | Phase 1 |
| DATA-03 | 進捗ステータス遷移図 | ステータス間の許可される遷移パターン | ステータス変更ロジックの実装 | Phase 1 |
| DATA-04 | 入試日程データ | 主要な入試日程（地域別） | 目標期日の自動提案 | Phase 2 |

## 4.5 品質保証ドキュメント

| ID | ドキュメント名 | 内容 | AI開発での用途 | フェーズ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-01 | テストケース集 | 機能ごとのテストシナリオ、境界値、異常系 | テストコードの生成 | Phase 2 |
| QA-02 | エラーハンドリング方針 | エラー種別、メッセージ、リカバリー方法 | 堅牢なエラー処理の実装 | Phase 2 |
| QA-03 | アクセシビリティ要件 | 対応すべきWCAG基準、具体的な実装指針 | アクセシブルなUI実装 | Phase 3 |
| QA-04 | パフォーマンス基準 | 応答時間、レンダリング速度の目標値 | パフォーマンス最適化 | Phase 3 |

# 5. 作成スケジュール

## 5.1 Phase 1: 必須ドキュメント（開発開始前）

開発を開始する前に必ず完成させるドキュメント。

| 順序 | ドキュメントID | ドキュメント名 | 依存関係 | 想定作業時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOC-03 | 技術スタック選定書 | なし | 1時間 |
| 2 | DOC-01 | データモデル定義書 | 技術スタック | 2時間 |
| 3 | SEC-01 | セキュリティ要件書 | データモデル | 1.5時間 |
| 4 | SEC-02 | データ暗号化仕様書 | セキュリティ要件 | 1時間 |
| 5 | SEC-03 | 入力検証ルール集 | データモデル | 1時間 |
| 6 | DOC-02 | 画面遷移図 | データモデル | 1.5時間 |
| 7 | FUNC-01 | ユーザーストーリー集 | 画面遷移図 | 2時間 |
| 8 | DATA-01 | 単元マスターデータ | なし | 3時間 |
| 9 | DATA-02 | 祝日データ | なし | 0.5時間 |
| 10 | DATA-03 | 進捗ステータス遷移図 | なし | 0.5時間 |

Phase 1 合計: 約14時間

## 5.2 Phase 2: 推奨ドキュメント（開発と並行）

開発の進捗に合わせて作成するドキュメント。

| タイミング | ドキュメントID | ドキュメント名 | 対応する開発Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| コア機能開発時 | DOC-04 | UIコンポーネント一覧 | 開発Phase 1 |
| コア機能開発時 | DOC-05 | 状態管理設計書 | 開発Phase 1 |
| AI基盤開発時 | SEC-04 | AI補完セキュリティ仕様 | 開発Phase 2, 5 |
| AI基盤開発時 | FUNC-04 | AIプロンプト設計書 | 開発Phase 2, 5, 7 |
| 予測機能開発時 | FUNC-02 | 計算ロジック仕様書 | 開発Phase 4 |
| アラート開発時 | FUNC-03 | アラート条件定義書 | 開発Phase 4 |
| テスト開始時 | QA-01 | テストケース集 | 全Phase |
| テスト開始時 | QA-02 | エラーハンドリング方針 | 全Phase |
| スケジュール開発時 | DATA-04 | 入試日程データ | 開発Phase 3 |

## 5.3 Phase 3: 拡張ドキュメント（後続対応）

運用開始後または追加機能開発時に作成するドキュメント。

| ドキュメントID | ドキュメント名 | 作成タイミング |
| --- | --- | --- |
| SEC-05 | 運用セキュリティガイド | 運用開始前 |
| FUNC-05 | レポート出力仕様書 | 開発Phase 6 |
| QA-03 | アクセシビリティ要件 | UI改善時 |
| QA-04 | パフォーマンス基準 | パフォーマンス課題発生時 |

# 6. ドキュメント管理

## 6.1 バージョン管理

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| バージョン番号 | メジャー.マイナー形式（例: 1.0, 1.1, 2.0） |
| 変更履歴 | 各ドキュメント末尾に変更履歴セクションを設置 |
| 保存場所 | プロジェクトリポジトリの /docs ディレクトリ |
| 形式 | JSON/YAML（データ）、Markdown/DOCX（説明文書） |

## 6.2 AIへの提供方法

| タイミング | 提供するドキュメント | 提供方法 |
| --- | --- | --- |
| セッション開始時 | セキュリティ要件書（SEC-01） | システムプロンプトに含める |
| コード生成依頼時 | 関連するデータモデル、機能仕様 | コンテキストとして提供 |
| レビュー依頼時 | 入力検証ルール、テストケース | チェック基準として提供 |

## 6.3 更新トリガー

| イベント | 更新対象 |
| --- | --- |
| 要件変更 | 該当する機能仕様、データモデル、テストケース |
| セキュリティインシデント | セキュリティ要件書、入力検証ルール |
| 新技術導入 | 技術スタック選定書、関連する実装仕様 |
| 開発Phase完了 | 該当Phaseのドキュメントのレビューと確定 |

# 7. 次のアクション

以下の順序でドキュメント作成を進める：

| 順序 | アクション | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技術スタックの決定 | DOC-03: 技術スタック選定書 |
| 2 | データモデルの設計 | DOC-01: データモデル定義書 |
| 3 | セキュリティ要件の詳細化 | SEC-01, SEC-02, SEC-03 |
| 4 | 画面遷移の設計 | DOC-02: 画面遷移図 |
| 5 | ユーザーストーリーの作成 | FUNC-01: ユーザーストーリー集 |
| 6 | マスターデータの準備 | DATA-01, DATA-02, DATA-03 |
| 7 | 開発開始 | Phase 1 コア機能のプロトタイプ |

— 以上 —